|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Como desarrollador tuve que priorizar el desarrollo de procesos de negocio principales sacrificando el diseño y procesos secundarios, se pospone ese desarrollo para sprints posteriores a la segunda entrega del 15 de Octubre** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Solo programando más rápido y más horas, tendré que aumentar mis horas actuales que varían entre 5 y 6 horas diarias.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Falta planificación en el diseño del producto, como diseño de formularios y diseño relevante a la experiencia de usuario, las validaciones de negocio han sido buenas en lo que se ha desarrollado en el sistema** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Me gustaría recibir información sobre la experiencia de usuario en los formularios y retroalimentación sobre la como se ve el producto y proceso de negocio.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Mejorar el diseño de sitio, diseño y ejecución de pruebas de calidad y diseño de aplicación móvil** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Como aspecto positivo es que los roles del grupo están bien definidos en producto owner, desarrollador y QA, el aspecto negativo es la dificultad de organizar reuniones y la integración tardía del resto del equipo al proceso de desarrollo de software** |